Администрация

городского поселения «Новокручининское»

Муниципального района «Читинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13» марта 2015г.	                                                                                                                                      № 52

(внесены изменения: Постановление № 457 от 20.08.2018 года, внесены изменения № 364 от 27.08.2019 года, (внесены изменения Постановлением № 9 от 27.01.2021 г.,

внесены изменения Постановлением № 8 от 13.01.2023 г.,

внесены изменения Постановлением № 80 от 10.03.2023 г.,

внесены изменения Постановление № 251 от 14.07.2023 г.).

Пгт. Новокручининское

Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  городского поселения «Новокручининское»

В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьей 9 Устава городского поселения «Новокручининское», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское»постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  городского поселении «Новокручининское» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О Главы администрации

ГП  «Новокручининское»               ____________         М.Г. Василовская

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского поселения «Новокручининское»

от «13»марта 2015 года № 52

Муниципальная программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  городского поселения «Новокручининское»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  городского поселении «Новокручининское»

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское» (далее -Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Части 3, 5 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата утверждения программы | Постановление администрации городского поселения «Новокручининское» от 13 марта 2015 года № 52 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское». |
| 4 | Заказчик программы | Администрация городского поселения «Новокручининское». |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация городского поселения «Новокручининское» |
| 6 | Цель и задача программы | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское». Задача: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское». |
| 7 | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ). |
| 8 | Срок реализации программы | 2015-2025 годы. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское». |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние  многоквартирных домов в городском поселении «Новокручининское»  не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

На территории городского поселения «Новокручининское»  в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2010-2013 годах было отремонтировано 16 многоквартирных общей площадью 54,113 тыс. кв. м. домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Раздел 2. Цель и задача Программы

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское».

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское».

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское».

Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское»

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское», включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- водоснабжения, водоотведения;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- утепление и (или) ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством РФ требуется ее разработка;

- осуществление строительного контроля;

- услуги и (или) работы по утеплению фасада;

- услуги и (или) работы по  переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

Администрация городского поселения «Новокручининское» не позднее двух календарных месяцев со дня официального опубликования Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края (актуализации) утверждает Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края и направляет его в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок не позднее двух недель со дня официального опубликования Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края.

Раздел  7. Информационное и методическое обеспечение программы

Органы местного самоуправления муниципального образования – участники программы, через средства массовой информации, а также на официальных сайтах размещают информацию:

-о содержании нормативных правовых актов и решений органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, касающихся реализации программы;

-о ходе реализации  муниципальной программы, текущей деятельности  органов местного самоуправления по выполнению программ;

-о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

-о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов и  за выполнением муниципальной программы с указанием наименований контролирующих органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц,  адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

-о планируемых и фактических результатах выполнения муниципальной программы.

Также муниципальное образование размещают в средствах массовой информации и на официальных сайтах сообщения:

-об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, согласно решению о распределении полученных средств Фонда и распределении направляемых на долевое финансирование проведения капитального средств местного бюджета между многоквартирными домами, перечень которых включен в настоящую программу;

-о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда;

-о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта  общего имущества конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона.

Юридические лица, получившие средства на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обязаны установить в пределах земельных участков, на которых расположены ремонтируемые многоквартирные дома, информационные стенды с отражением следующей информации:

1) обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, о выполняемых ими видах работ, номерах контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет (при изменении подрядных и субподрядных организаций данная информация незамедлительно обновляется);

2) о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков – о причинах их переноса и новых сроках, при этом сведения о выполнении указанных работ должны еженедельно обновляться;

3) о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, составе приемочных комиссий (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки выполненных работ.

Также данная информация размещается на соответствующих сайтах в сети Интернет.

При выявлении недостатков при реализации программы органы местного самоуправления, совместно с собственниками помещений многоквартирных домов, организуют и контролируют их своевременное устранение.

Раздел 8. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения «Новокручининское» в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ингода», разместить на официальном сайте ГП «Новокручининское»

Приложения:

- Приложение 1.

|  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, |
|  |  |  | утверждённую постановлением администрации гп «Новокручининское» |
|  |  |  | от 13 марта 2015 г. № 52 (в редакции постановления |
|  |  |  | администрации городского поселения «Новокручининское» от 14.11.2019 г. № 484 ) |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское» в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества ( с изменениями внесёнными постановлением главы Администрации гп «Новокручининское» от «14» ноября 2019 года № 484) р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт крыши 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 Ремонт фундамента 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт фасада 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 Ремонт подвальных помещений 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 Ремонт подвальных помещений 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт фундамента 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 Ремонт подвальных помещений 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 Ремонт подвальных помещений 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 Ремонт подвальных помещений 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 Ремонт подвальных помещений 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт крыши 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт крыши 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт фасада 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 Ремонт подвальных помещений 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт фасада 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт фундамента 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 Ремонт подвальных помещений 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт крыши 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 Ремонт подвальных помещений 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт крыши 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт фасада 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 Ремонт подвальных помещений 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт фундамента 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 Ремонт подвальных помещений 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт крыши 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 Ремонт подвальных помещений 2038-2040 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт крыши 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 Ремонт подвальных помещений 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт крыши 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2029-2031 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 Ремонт подвальных помещений 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт крыши 2023-2025 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2032-2034 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт фасада 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 Ремонт подвальных помещений 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2026-2028 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт крыши 2017-2019 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2035-2037 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт фасада 2020-2022 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт фундамента 2041-2043 р-н. Читинский пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 Ремонт подвальных помещений 2041-2043 |

И.О. Главы Администрации

ГП «Новокручининское»                ___________  М.Г. Василовская