**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация городского поселения «Новокручининское»**

**Муниципального района «Читинский район»**

**Забайкальского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» мая 2021 год № 146

"О внесении изменений в утвержденную муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения «Новокручининское»

на 2018-2024 годы"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г . № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации ", пунктом 25 части 1  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

1. Внести изменения в утвержденную муниципальную программу городского поселения «Новокручининское» «Формирование современной городской среды городского поселения «Новокручининское» на 2018 - 2024 годы (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Новокручининское» novokruch.chitinsky.ru .

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения «Новокручининское» В.К Шубина

Приложение №1

к Распоряжению администрации

городского поселения «Новокручининское»

от 19 мая 2021 г. № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОВОКРУЧИНИНСКОЕ» НА 2018-2024 ГОДЫ

1. **Паспорт муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» » на 2018 - 2024 годы**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | |  | | | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018 - 2024 годы | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Ответственный исполнитель Программы | | | |  | | | Администрация городского поселения «Новокручининское» | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Участники Программы | | | |  | | | Администрация городского поселения «Новокручининское», Граждане, их объединения, заинтересованные лица, организации, не зависящие от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории администрации городского поселения «Новокручининское». | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Подпрограммы Программы | | | |  | | | - | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Цели программы | | | |  | | | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Новокручининское».  Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Новокручининское». | | |
|  |
| Задачи программы | | |  | | | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Новокручининское».  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Новокручининское»  4. Обеспечение формирования единого облика;  5.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения «Новокручининское», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; | | |
|  | |  | | |  | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | |  | | | 1. Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности городского поселения «Новокручининское»  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя. | | |
|  | | | |  | | | |
| Срок реализации Программы | | | | 2018 - 2024 г.г. | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | | | | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 годы составит 0,0 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  - краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - местного бюджета –0,0 тыс. рублей  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 годы составит 8854235 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 7974350тыс. рублей 16 коп;  - краевого бюджета – \_162741 тыс. рублей 84 коп;  - местного бюджета –717143 тыс. рублей.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 годы составит 10187039,78 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 9284468,06 тыс. рублей;  - краевого бюджета – 189478,94 тыс. рублей;  - местного бюджета –713092,78 тыс. рублей.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 годы составит 8595746,22 рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 7834163,12 тыс. рублей;  - краевого бюджета – 159880,88 тыс. рублей;  - местного бюджета –601702,22 тыс. рублей.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 годы составит 8510,00 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 7840,00 тыс. рублей;  - краевого бюджета – 160,00 тыс. рублей;  - местного бюджета –510,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 годы составит 15000,00 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 13950,00 тыс. рублей;  - краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - местного бюджета –1050,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 годы составит 15000,00 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 13950,00 тыс. рублей;  - краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - местного бюджета –1050,00 тыс. рублей. | | | |
|  | | | |  | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения пгт. «Новокручининское» Читинского района Забайкальского края  1. Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  5. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя . | | | |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 22 многоквартирных дома общей площадью дворовых территорий 65,1тыс.кв.м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет **0** многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий **0**тыс.кв.м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 6%.

99% жилых домов введено в эксплуатацию в 80х годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим эксплуатационным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий городского поселения «Новокручининское». Серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте поселка.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Для приведения дворовых территорий и мест общего пользования в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.**

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн.*

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*11) иные виды работ.*

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

При наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства и стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 1500,00 |
| 2 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | шт. | 2500,00 |
| 3 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 4504,00 |
| 4 | Установка скамейки | 1 шт. | 654,00 |
| 5 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 3100,00 |
| 6 | Установка урны | 1 шт. | 314,00 |
| 7 | Стоимость светильника | 1 шт. | 4500,00 |
| 8 | Стоимость наружного освещения (по опорам) | 1 п.м. | 534,00 |
| 9 | Стоимость стойки железобетонной | 1 шт. | 11625 |
| 10 | Стоимость работ по установке опор стойки железобетонной | 1 шт. | 10330 |
| 11 | Стоимость кабеля | 1 м.. | 32,00 |
| 12 | Устройство асфальтового покрытия | кв.м. | 1500 |

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- представление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Адресный перечень **дворовых территорий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гп "Новокручининское" | - | 2018 |
| 2 | Гп "Новокручининское | - | 2019 |
| 3 | Гп "Новокручининское" | - | 2020 |
| 4 | Гп "Новокручининское" |  | 2021 |
| 5 | Гп "Новокручининское" | Улицы Фабричная, Российская, Заводская (Асфальтирование, ТБО, детские площадки | 2022 |
| 6 | Гп "Новокручининское" | Улицы Фабричная, 2-я Фабричная, Федореева(Освещение) | 2023 |
| 7 | Гп "Новокручининское" | Улицы Заводская, Строительная (Освещение, асфальтирование) | 2024 |

Адресный перечень **общественных территорий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гп "Новокручининское | - | 2018 |
| 2 | Гп "Новокручининское" | Ул. Лесная, 1в (Устройство парка, освещение) | 2019 |
| 3 | Гп "Новокручининское" | ул. Фабричная, 1 (Обустройство стадиона, освещение стадиона, ограждение стадиона), Заводская, 10 б (Обустройство сквера), Фабричная, 5а (Устройство пешеходных зон, с установкой арт - объекта) | 2020 |
| 4 | Гп "Новокручининское" | Ул. Рабочая, 34 (Обустройство Парка Культуры), Ул. Рабочая, 36 (Обустройство сквера) | 2021 |
| 5 | Гп "Новокручининское" | Обустройство универсальных спортивных площадок по улицам: 40 лет Победы, Комсомольская, Заводская. устройство пешеходных зон Фабричная до Российской. | 2022 |
| 6 | Гп "Новокручининское" | Благоустройство парка Семьи, по улице Энтузиастов; | 2023 |
| 7 | Гп "Новокручининское" | Устройство пешеходных зон, Фабричная до Российской, лесная тропа от ул. Фабричная до "Нефтемаркет" | 2024 |

Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного поселка непосредственно заинтересованную сторону - жителей поселения

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Новокручининское» включенных в Программу

Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения «Новокручининское»

(далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Новокручининское».

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренное разделом Правил благоустройства территории городского поселения «Новокручининское»

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доли финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченным предприятием для аккумулирования и расходования средств Администрацию городского поселения «Новокручининское».

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации городского поселения «Новокручининское» (далее Администрация) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в программе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет поселения.

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия или

платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств хранится в Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Новокручининское».

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Новокручининское».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения в адресный перечень;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением Администрации городского поселения «Новокручининское».

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий .

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий утверждается Постановлением Администрации городского поселения «Новокручининское», после проведении отбора дворовых и общественных территорий.

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Новокручининское».

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет Глава Администрации городского поселения «Новокручининское».

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Низкий уровень благоустройства городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Таким образом, городское благоустройство есть совокупность создаваемых городским хозяйством условий, в которые поставлено удовлетворение коллективных потребностей сельского населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий это:

- недостаток парковочных мест для автотранспорта;

-неудовлетворительное состояние внутридворовых дорог;

- аварийное состояние детских площадок и отсутствие урн;

- отсутствие газонов и цветников;

- проблемы освещения дворовой территории;

- отсутствие газонов;

- недостаточное количество скамеек;

- недостаточное количество пешеходных дорожек;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений во дворе.

Для формирования комфортной для проживания городской среды необходимо принятие комплекса мер. Прежде всего, это касается благоустройства дворовых территорий и благоустройства общественных территорий. Долгое время решение данных вопросов откладывалось. Причина – отсутствие финансирования из бюджетов разных уровней и отсутствие средств на эти цели в местном бюджете.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель Программы: повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Новокручининское».

Задачи муниципальной Программы:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов гп «Новокручининское»

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий гп «Новокручининское»

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Новокручининское».

**Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не требует выделения подпрограмм.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского поселения «Новокручининское» в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями городского поселения «Новокручининское» услуги (работы) не предоставляются (не выполняются).

**Приложение № 1**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. |  | Значения  показателей |
| 2019 год |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | шт./кв. м. |  | 1/10732 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | %/% |  | 0,14/0,25 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности ЗГМО | % |  | 6 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 0 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | 0 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 0 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. |  | 0 |

**Приложение 2**

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

«Новокручининское»

на 2018-2024 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское»**

**на 2018-2024годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2. Ремонт дворовых проездов МКД | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, устройство парковочных мест, устройство контейнерных площадок. Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 51801кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД №№ | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Установление опор освещения, подключение энергосберегающих светильников. Площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 51801кв.км | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7. | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Установление малых архитектурных форм, из них скамеек и урн. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 4.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 5.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 5.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, выполнение освещения, установка отдельных элементов спортивной инфраструктуры, оборудование детских площадок, озеленение, ограждение | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия:  Разработка проектно - сметная документация на благоустройство | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 0Га,  доля площади благоустроенной территории общего пользования 0 % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Новокручининское» | 2018 | 2024 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение  уровня  ежегодного  достижения  целевых  показателей  Программы |  |
|  | | | | | | |

**Приложение № 3**

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

«Новокручининское»

на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы»** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 1 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Администрация городского поселения «Новокручининское» | Бюджет городского поселения «Новокручининское» |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4**

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

«Новокручининское»

на 2018-2024 годы

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | |
| 2018-2024 годы | | | | | | | | |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| Контрольное событие № 1:  Опубликование для общественного обсуждения проекта  муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2024 годы |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» | \* |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 2:  Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2024 годы |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» | \* |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» | \* |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 4.  Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» Забайкальского края» | \* |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 5:  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 6:  Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 7. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 8:  Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Администрация городского поселения «Новокручининское» |  | х | | х | | х | | х | х |

**Приложение № 5**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское»

на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-20247 годы»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенного на территории городского поселения «Новокручининское», а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории городского поселения «Новокручининское», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория – понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн - проекта осуществляет Администрация городского поселения «Новокручининское».

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы».

6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации городского поселения «Новокручининское».

6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения «Новокручининское» включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Новокручининское» на 2018-2024 годы.