**Администрация городского поселения «Новокручининское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «01» ноября 2022 г. № 402**

**Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Новокручининское", муниципального района Читинский район.**

В соответствии со статьей 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьей 7, раздела 6 «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» статьей 9 Устава городского поселения «Новокручининское» администрация городского поселения «Новокручининское»

**постановляет:**

1. Отменить постановление администрация городского поселения «Новокручининское» от 24.03.2022 г. № 104 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в городском поселении "Новокручининское", муниципального района Читинский район».

2. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в городском поселении "Новокручининское", муниципального района Читинский район в новой редакции (приложение 1).

3. Внести соответствующие изменения в Программу капитального ремонта многоквартирных домов общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское», при необходимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Новокручининское» Савченко В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения «Новокручининское.

**Глава администрации**

**городского поселения «Новокручининское» В.К.Шубина**

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к постановлению от 24.03.2022 г. № 104 |
| общего имущества в многоквартирных домах, |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Новокручининское» в отношении которых, реализуетсямуниципальный краткосрочный план капитального ремонта капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения помещений | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт фасада | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт крыши | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт фасада | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт фасада | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 2036-2038 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт фасада | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт крыши | 2017-2019 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 | | р-н. Читинский | пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | | |